Інформація про діяльність МЦ «Благоустрій» за період 9-14 жовтня 2017 р.

№ / з/п	Структурний / підрозділ	Відповідальний	Фактично виконані роботи
1	Дорожньо-експлуатаційна / дільниця	Начальник ДЕД / Кошельник І.І. / Ст. майстер / Резніченко В.І.	Скелетне розчищення гілок дерев по вул. Незалежності; Олімпійська, 15, 36; Чапаєва 2а та 2б. Вивезення сміття та гілок з вуличних та паркових територій по вул.: Кишинівська, Московська, Кишинівська (стадіон) Шевченко, Михайлівська; кладовища по вул. Ізмаїльська. Профілювання та планування автогрейдером по вул. Катаєва Погрузка та вивезення дерев по вул. Олімпійська (АТЕК-екскаватор, ЗІЛ-130). Монтаж дорожніх знаків по вул.: Незалежності. Першотравнева. Олімпійська.
2	Міськсвітло	Енергетик / Сорочан В.А.	Монтаж лінії освітлення по вул.: Садова (р-н ЗОШ № 4), Огородна (р-н винзавода). Встановлення світильників по вул.: Садова, Крупська,37, Кишинівська,35. Усунення пошкодження лінії, усунення захльостів, заміна пускача по вул.: Олімпійська, Мічуріна, Провадійська, Першотравнева.
3	Дільниця / Зеленого / господарства	Ст. майстер / Резніченко В.І.	Сквер Михайлівський: санітарне прибирання, розпушування клумб, прополка та просапка трави. Сквер Рябова: санітарне прибирання, прополка та просапка трави. Парк Перемоги: санітарне прибирання, розпушування клумб, прополка та просапка трави. Сквер Воїнської слави: упорядкування місця поховання захисників Вітчизни, генеральне прибирання до Дня захисника України.
4	Дільниця санітарної очистки № 1	Майстер / Єфимова О.М.	Кожного дня прибирання великого сміття, звільнення урн, прибирання зупинок міського транспорту, контейнерних майданчиків по закріплених за дільницею вулицях, парка Перемоги, скверу Михайлівський. Зачистка під мітлу наносного піску, трави, листя, гілок по вулицях: Ізмаїльська, Єврейська, Шабська, Михайлівська, Гречеська, Шевченко, портова. Обрізання кущів, зачистка під мітлу скверу Воїнської слави. Зачистка під мітлу парку Перемоги та скверу Михайлівський. Прополка трави в сквері Рябова. Навантаження каменів, зачистка під мітлу великого сміття, трави, піску на території стадіону по вул. Кишинівська.
5	Дільниця санітарної очистки № 2	Майстер / Гербей Г.О.	Кожного дня прибирання великого сміття, звільнення урн, прибирання зупинок міського транспорту, контейнерних майданчиків по закріплених за дільницею вулицях. Згрібання листя на зелених зонах в скверах по вул. Першотравнева, напроти ТЦ Копійка. Прибирання під мітлу вулиць: Першотравнева, Маяковського, Московська, Незалежності, Бугазська, Перемоги, Тимчишина (тротуар). Розчищення зливостоків по вул. Перемоги, Сонячна. Згрібання сухої трави по вул. Перемоги (під мостом). Збирання і навантаження каменів на автотранспорт з території стадіону по вул. Кишинівська.
6	Дільниця санітарної очистки № 3	Майстер / Сергеєва Л.А.	Кожного дня прибирання великого сміття, звільнення урн, прибирання зупинок міського транспорту, контейнерних майданчиків, очищення стовпів, зупинок, огорож, дерев від реклами та об’яв, обрізання порослі на деревах по закріплених за дільницею вулицях. Зачистка наносного піску під бордюрами по вул. Ізмаїльська. Прибирання та згрібання листя на зелених зонах по вул. Приморська.
7	Спеціалізована дільниця ритуальних послуг	Начальник / Астахова А.І.	Щоденне санітарне прибирання територій кладовищ: Ізмаїльське, Шабське, Переможненське, Бритівське, по вул. Портова. Просапування доріжок і алей, підрізання гілок дерев та кущів на території кладовищ. Прибирання стихійних звалищ, винесення сміття до місця навантаження на а/транспорт.

Начальник МЦ «Благоустрій» І.В. Мальцев