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Розділ 1. Паспорт програми
	1.
	Назва програми 
	Цільова програма «Благоустрій території 

міста Білгорода – Дністровського

на IV квартал 2021, 2022-2024 роки»

	2. 
	Законодавчі підстави для розробки програми
	Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Методичні рекомендації з прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 07 липня 2008 року № 213, Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 року №154 (зі змінами) та інші нормативно – правові акти

	3.
	Ініціатор розроблення Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	4.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми 
	Доручення заступника міського голови від 26.09.2021 №34

	5.
	Головний розробник Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	6.
	Співрозробники Програми
	КП «Автотранссервіс», МЦ «Благоустрій»

	7.
	Головний розпорядник коштів програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	8.
	Відповідальні виконавці Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Автотранссервіс», МЦ «Благоустрій» та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Білгород - Дністровської міської ради

	9.
	Термін реалізації Програми
	ІV квартал 2021,2022-2024 роки

	10.
	Мета Програми
	Створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Задовільне утримання об’єктів та елементів благоустрою. 

	11.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
	IV квартал 2021 року - 14085,45 тис.грн; 
2022 рік - 75934,49 тис.грн; 2023 рік -116218,13 тис.грн; 2024 рік- 76276,06 тис.грн

	12.
	Очікувані результати виконання
	Належний санітарно – технічний стан елементів та об’єктів благоустрою міста. Поліпшення загального зовнішнього вигляду міста.

	13.
	Контроль за виконанням
	Білгород-Дністровська міська рада


Розділ 2.  Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Питання благоустрою є одним з основних питань, з яким щоденно стикаються всі без виключення верстви населення територіальної громади м. Білгород - Дністровського та гості нашого краю. Тому воно дуже гостро стоїть на порядку денному міської виконавчої влади. Виключно через економічні чинники складними залишаються питання комплексного підходу до питань благоустрою. Благоустрій міста – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення клімату, санітарного очищення території міста. Високий рівень благоустрою міста, упорядкування та санітарний стан міста є одним із чинників, який визначає його екологічний стан, що значно покращує навколишнє природне середовище. 

Впродовж останніх років у місті проводиться значна робота у сфері благоустрою, що включає прибирання території, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, ямковий та поточний ремонт тротуарів, доріг, а також роботи щодо встановлення дорожніх знаків та їх утримання, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування зупинкових комплексів, озеленення вулиць, утримання парків, скверів та зелених зон, поточний ремонт та утримання світлофорів, утримання кладовищ та інші роботи.

Програма спрямована на забезпечення життєдіяльності громади в цілому та вирішення ряду проблемних питань.

Прийняття Програми зумовлено необхідністю:

-
продовження робіт з обслуговування і утримання, підтримки санітарного стану територій загального користування міста Білгород - Дністровського;

-
продовження робіт з висадки нових і утримання існуючих зелених насаджень (газонів, дерев, кущів, квітників) на загальних територіях громади, збереження паркового середовища, видалення карантинних рослин;

-
продовження робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин; 

-
проведення поточних ремонтів та утримання існуючих об’єктів благоустрою, влаштування нових;

- утримання кладовищ;

-
створення в паркових зонах сприятливих умов для мешканців громади, їх змістовного повноцінного відпочинку, дозвілля та розваг;

-
продовження робіт з безперебійного енергозабезпечення зовнішнього освітлення територій та обслуговування мереж;

-
забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження виникнення аварійних ситуацій, продовження робіт з утримання та обслуговування покриття вулично-дорожньої мережі;

-
оновлення парку спеціалізованої техніки підприємств, які задіяні в благоустрою міста;

- тощо.

Заходи з благоустрою визначаються одними з пріоритетних у сучасних тенденціях розвитку міста. Тому зазначені проблемні питання можливо вирішити шляхом реалізації заходів у межах відповідної цільової програми.

Об’єкти та елементи благоустрою, які є власністю територіальної громади міста Білгород - Дністровського, утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Програма «Благоустрій території міста Білгорода - Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки», надалі Програма,  спрямована на реалізацію Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про благоустрій населених пунктів», Методичні рекомендації з прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 07 липня 2008 року №213, Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 року №154 (зі змінами) та інших нормативно – правових актів. Дія Програми розповсюджується на територію міста.

Враховуючи умови бюджетного кодексу України, в частині можливості виділення коштів з бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади для забезпечення реалізації заходів необхідних для вирішення питань задовільного благоустрою території міста, виникла необхідність розробки  цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода – Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки», наявність якої дасть змогу проведення відповідних заходів і здійснення цільових витрат на їх забезпечення.

Розділ 3.  Мета Програми

Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, скверів, зелених зон, меморіального комплексу, тощо), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів та елементів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити планову  реалізацію комплексу заходів щодо здійснення благоустрою загальних територій міста Білгород – Дністровського, поліпшення його зовнішнього вигляду та естетичної привабливості, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів, елементів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Роботи з ремонту та утримання об'єктів та елементів благоустрою мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності

Завданнями Програми - є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей.

Основними заходами реалізації Програми визначено:

-
належне утримання територій громади з впорядкуванням зелених зон, створення нових зон відпочинку, придбання та встановлення лавочок, урн для сміття, квітників та інших малих архітектурних форм з використанням сучасних дизайнерських рішень та методів ландшафтного дизайну; 

-
ремонт та збереження об’єктів та елементів благоустрою, парків, скверів, зелених зон міста;

-
створення нових та відновлення або заміна старих газонів і квітників;

-
реконструкція, будівництво, капітальний та поточний ремонти, належне утримання та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративне освітлення;

-
капітальний та поточний ремонт, утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, у тому числі з ґрунтовим покриттям, нанесення дорожньої розмітки та улаштування засобів примусового зниження швидкості руху автотранспорту;

-
утримання закритої дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі;

-
встановлення, реконструкція та капітальний ремонт світлофорів; 

-
проведення ремонту існуючих та утримання дитячих та спортивних майданчиків, які розташовано на території парків, скверів та у зелених зонах міста; 

-
ремонт, утримання існуючих та улаштування нових зупинок громадського транспорту;

-
оновлення автотранспортної техніки для прибирання та утримання територій;

-
регулювання чисельності безпритульних тварин;

- утримання міських кладовищ; 

-
моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація сміттєзвалищ на території міста, вивезення великогабаритних відходів;

-
залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою;

-
систематичного висвітлювання в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою міста;

-
організації прибирання території міста;

-
інші заходи необхідні для досягнення основної мети Програми.

Прогнозні обсяги, джерела фінансування та заходи Програми наведено у додатку 1 до Програми.

Показники результативності наведені у додатку 2 до Програми.

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми

Виконання програми здійснюється впродовж IV кварталу 2021, 2022 – 2024 років, реалізація її відбувається в 1етап.

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється в межах бюджетного фінансування запланованого на поточний рік. 

Титульні списки заходів, придбання матеріалів та робіт, об’єктів  вуличного освітлення, утримання дорожньо – мостового господарства, озеленення, тощо необхідних для реалізації  заходів з благоустрою території міста затверджуються виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради, за поданням МЦ «Благоустрій» та КП «Автотранссервіс», в рамках бюджетного фінансування на відповідний рік.

Обсяги фінансування Програми можуть корегуватись щороку, виходячи із потреби в реалізації додаткових заходів та враховуючи фактичні можливості бюджету територіальної громади міста.

Всього  обсяг фінансування на період ІV квартал 2021, 2022- 2024 роки – складає 282514,13 тис.грн.

Бюджетні кошти перераховуються на відкриті рахунки в органах Державної казначейської служби України та на банківські розрахункові рахунки комунального підприємства. Ресурсне забезпечення наведено у додатку 3 до Програми.

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності

Головним результатом Програми є створення сприятливого для життєдіяльності мешканців міста Білгород - Дністровського середовища шляхом покращення естетичного оформлення міста, захисту і відновлення довкілля, збереження технічного та естетичного стану, продовження строків служби об’єктів і елементів благоустрою, які знаходяться в комунальній власності територіального громади міста, формування позитивного іміджу а також, підвищення культури, комфортності і безпеки умов проживання та відпочинку громадян.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

· своєчасний ремонт та належне утримання дорожньо – мостового господарства;

· підвищення рівня благоустрою та санітарної очистки міста;

· поліпшення стану освітлення території;

· озеленення міста;

· регулювання чисельності безпритульних тварин;

· утримання міських кладовищ;

· поліпшення естетичного вигляду міста, тощо.

Розділ 8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію виконання заходів  Програми здійснює Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради.

Виконавцями програми є Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради, міський центр «Благоустрій», комунальне підприємство «Автотранссервіс», відділ з питань благоустрою та паркування Департаменту житлово – комунального господарства та капітального будівництва та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Білгород - Дністровської міської ради, в межах повноважень. 

У КП «Автотранссервіс» створюється бюджетна дільниця санітарної очистки міста та регулярних спеціальних пасажирських перевезень, яка утримується за рахунок бюджетних коштів.  Штатний розпис бюджетної дільниці затверджується виконавчим комітетом Білгород – Дністровської міської ради.

Функціональне призначення бюджетної дільниці санітарної очистки міста та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс» є забезпечення виконання наступних завдань:

· підтримка благоустрою і чистоти вулиць та покосу трави;

· щоденне прибирання проїзних частин вулиць та тротуарів міста та періодичне поглиблене прибирання;

· виготовлення, встановлення, виконання ремонту та утримання лавок, розташованих в парках, скверах, тротуарах та інших місцях загального користування міста;

· виготовлення, встановлення, виконання ремонту та в подальшому утримання металевих урн в парках, скверах, тротуарах та інших місцях загального користування міста;

· у весняно – літній період  проводити покіс, згрібання, навантаження та вивезення трави  вздовж тротуарів, біля зупинкових комплексів громадського транспорту;

· у зимовий період здійснювати підсипку піщано – сольовою сумішшю зупинові комплекси громадського транспорту, тротуари та доріжки загального користування;

· виконання інших оперативних робіт в галузі благоустрою та санітарного очищення міста на виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження та доручень міського голови;
· безкоштовні регулярні спеціальні пасажирські перевезення. 

Фінансування витрат, що виникають внаслідок здійснення безкоштовних регулярних спеціальних пасажирських перевезень забезпечується відповідною міською цільовою програмою.

Техніка, інвентар та матеріали, що залучаються до роботи бюджетної дільниці санітарної очистки міста та регулярних спеціальних пасажирських перевезень комунального підприємства «Автотранссервіс» закріплюється за дільницею на праві оперативного управління для здійснення  діяльності без мети одержання прибутку.

У разі виникнення виробничої необхідності комунального підприємства «Автотранссервіс», техніка бюджетної дільниці санітарної очистки міста та регулярних спеціальних пасажирських перевезень комунального підприємства «Автотранссервіс» (окрім пасажирських автобусів, які отримані в якості гуманітарної (благодійної) допомоги), може залучатись до інших напрямків діяльності підприємства, які забезпечують господарську діяльність та метою яких є отримання прибутку. Під час залучення техніки бюджетної дільниці санітарної очистки міста та регулярних спеціальних пасажирських перевезень комунального підприємства «Автотранссервіс» до напрямів господарської діяльності підприємства, витрати на паливо-мастильні матеріали та інші супутні товари необхідні для роботи техніки в цей період, забезпечуються виключно за рахунок коштів, що надходять внаслідок здійснення господарської діяльності підприємства метою якої є отримання прибутку. Залучення техніки до господарської діяльності підприємства, що викликано виробничою необхідністю, здійснюється на підставі видання начальником КП «Автотранссервіс» відповідного розпорядчого документа.
Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада.

Щороку, до 10 січня (за попередній рік), на розгляд Білгород – Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання заходів Програми відповідно до рішення Білгород - Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII. 

По закінченню дії програми на розгляд Білгород – Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання  Програми в цілому. 
Секретар ради






             Олександр СКАЛОЗУБ

_____________________________________________________________

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 
	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк вико-нання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінан-сування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	IV квартал 2021
	2022
	2023
	2024
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Утримання дорожньо – мостового господарства, у тому числі:
	IV квартал 2021,

2022-2024
	ДЖКГ та КБ/ МЦ «Благоустрій»
	бюджет міської терито-ріальної громади
	3474,19
	30675,00
	57669,00
	20434,10
	112252,29
	· належне утримання дорожньо – мостового господарства;

· підвищення безпеки дорожнього руху; 

· розвиток мережі автомобільних доріг міста;

· створення умов для безпечного руху автотранспорту;

· забезпечення безперешкодного, безпечного руху пішоходів тротуарами та дорогами міста;

· створення туристичної привабливості територіальної громади міста, за рахунок створення належних умов для пересування громадян та гостей міста.

	1.1
	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів 
	3474,19
	28 000,0
	55100,00
	18600,00
	105174,19
	

	1.2
	нанесення дорожньої  розмітки
	0,00
	390,00
	390,00
	390,00
	1170,00
	

	1.3
	придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків 
	0,00
	150,00
	150,00
	150,00
	450,00
	

	1.4
	ремонт, заміна та утримання світлофорних об’єктів
	0,00
	1000,00
	856,00
	200,00
	2056,00
	

	1.5
	фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів
	0,00
	50,000
	50,000
	50,000
	150,00
	

	1.6
	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих зупинкових комплексів громадського транспорту
	0,00
	500,00
	500,00
	500,00
	1500,00
	

	1.7
	встановлення огороджуючих елементів, турнікетів на тротуарах
	0,00
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00
	

	1.8
	придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю
	0,00
	335,00
	363,00
	284,10
	982,10
	

	1.9
	улаштування засобів примусового зниження швидкості
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.10
	утримання закритої дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі;
	0,00
	50,000
	60,00
	60,00
	170,00
	

	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк вико-нання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінансу-вання
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	IV квартал 2021
	2022
	2023
	2024
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Утримання МЦ «Благоустрій», у тому числі
	IV квартал 2021,

2022-2024
	ДЖКГ та КБ/ МЦ «Благоустрій»
	бюджет міської терито-ріальної громади 


	6470,66
	28752,49
	30276,37
	31790,18
	97289,7
	Своєчасна виплата заробітної плати, навчання робітників з питань  охороні праці, публічних закупівель; здійснення технічного огляду транспорту та обов’язкового страхування; обслуговування програмного забезпечення; оплата комунальних  послуг, послуг зв’язку та Інтернету, ремонт та заправка картриджів, послуги по профілактичним випробуванням електрообладнання світлофорів, вуличного освітлення, поточний ремонт автотранспорту, послуги адвоката, обслуговування програм, перезарядка , вогнегасників, щорічний медичний огляд, канцтовари, періодичні видання, придбання засобів індивідуального захисту (спеціальний одяг та захисне взуття), тощо.

	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк вико-нання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінан-сування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	IV квартал 2021
	2022
	2023
	2024
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3
	Санітарне очищення міста, у тому числі:
	IV квартал 2021,

2022-2024
	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранс-сервіс
	бюджет міської терито-ріальної громади
	2630,7
	6304,3
	7176,06
	9865,08
	25976,14
	Забезпечення належного санітарного стану території міста 

	3.1
	утримання бюджетної дільниці санітарного очищення та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс»
	2605,2
	6214,3
	7069,06
	9745,08
	25633,64
	Фонд оплати праці бюджетної дільниці санітарного очищення КП «Автотранссервіс», з нарахуванням.  Забезпечення Оплати послуг технічного огляду, ремонту та страхування техніки, медичний огляд працівників, навчання працівників, придбання зимових костюмів, інвентарю, устаткування, матеріалів, гербіцидів для боротьби з карантинними рослинами, канцелярського приладдя, ПММ, запчастин для техніки, збирання та вивіз відходів, тощо

	3.2
	придбання, ремонт та виготовлення урн для сміття
	0,0
	60,0
	72,0
	80,0
	212,0
	Придбання або виготовлення урн сміття для встановлення їх місцях загального доступу по 40 одиниць щорічно, а також здійснення ремонту існуючих.

	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк виконан-ня

заходу
	Виконавці
	Джерела фінансу-вання
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	IV квартал 2021
	2022
	2023
	2024
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.3
	придбання піску та солі для здійснення підсипання тротуарів, зупинкових комплексів та місць загального користування у зимовий період піщано – сольовою сумішшю
	25,5
	30,0
	35,0
	40,0
	130,5
	Забезпечення належного утримання  тротуарів, зупинкових комплексів та місць загального користування у зимовий період

	3.4
	висвітлення інформації щодо вжиття заходів у сфері благоустрою та щодо дбайливого відношення до навколишнього середовища
	IV квартал 2021,

2022-2024
	Відділ контролю з питань благоустрою та паркування  ДЖКГ та КБ/ 

із залученням структурних підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств
	бюджет міської терито-ріальної громади
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведення тематичних уроків в закладах освіти, публікація інформації щодо вжиття заходів у сфері благоустрою на офіційному веб порталі міста

	3.5
	проведення щомісячних рейдів по додержанню вимог Правил благоустрою міста
	IV квартал 2021,

2022-2024
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері благоустрою

	4
	Регулювання чисельності безпритульних тварин
	IV квартал 2021,

2022-2024
	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотра-

нссервіс», МЦ «Благоустрій»
	бюджет міської терито-ріальної громади
	174,0
	180,0
	500,0
	190,0
	1044,0
	Проведення стерилізації безпритульних тварин

	5
	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення
	IV квартал 2021,

2022-2024
	ДЖКГ та КБ/ МЦ «Благоустрій»
	бюджет міської терито-ріальної громади


	725,13
	1576,70
	1576,70
	1576,70
	5455,23
	Модернізація, реконструкція, будівництво, капітальний та поточний ремонти, в тому числі утримання, мереж зовнішнього освітлення в місцях загального користування, вздовж доріг та тротуарів, міжбудинкових проходах, тощо

	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк вико-нання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінан-сування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	IV квартал 2021
	2022
	2023
	2024
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі:
	IV квартал 2021,

2022-2024
	ДЖКГ та КБ/ МЦ «Благоустрій»
	бюджет міської терито-ріальної громади
	510,77
	1250,00
	1400,00
	1800,00
	4960,77
	Збереження старих зелених насаджень міста та висадження нових однорічних та багаторічних рослин. Створення та утримання зелених зон міста.

	6.1
	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень
	2,45
	650,00
	800,00
	800,00
	2252,45
	

	6.2
	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень
	208,32
	300,00
	300,00
	300,00
	1108,32
	

	6.3
	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень
	300,00
	300,0
	300,00
	700,00
	1600,00
	

	7
	Забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста
	IV квартал 2021,

2022-2024
	ДЖКГ та КБ/

 КП «Автот-ранссервіс», МЦ «Благоустрій»
	бюджет міської терито-ріальної громади
	100,00
	1450,00
	3450,00
	1700,00
	6700,00
	Придбання саджанців однорічних та багаторічних рослин, проведення дезінсекції зелених насаджень на території міста. Придбання лавок та урн. Ремонт дорожнього покриття парків, скверів відповідно до дефектних актів. Ремонт та утримання об’єктів благоустрою, які розташовані на території причалів, парків, скверів та зелених зон міста. Встановлення декоративних елементів, лавок, ліхтарів на території міста. Інші заходи пов’язані з утриманням причалів, парків, скверів та зелених зон, у тому числі послуги з розробки проектів 

	7.1
	Придбання та встановлення нових об’єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об’єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста
	100,00
	100,00
	100,00
	200,00
	500,00
	

	7.2
	придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста
	-
	150,00
	150,00
	300,00
	600,00
	

	7.3
	ремонт дорожнього покриття парків, скверів
	-
	900,00
	900,00
	900,00
	2700,00
	

	7.4
	інші заходи пов’язані з утриманням парків, скверів та зелених зон
	-
	300,00
	300,00
	300,00
	900,00
	

	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк вико-нання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінан-сування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	IV квартал 2021
	2022
	2023
	2024
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7.5
	утримання та облаштування причалів
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	800,00
	землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

	7.6
	створення меморіалу «Алея пам’яті полеглим у росісько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев’яному обрамлені, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом.
	0,00
	0,00
	1200,00
	0,00
	1200,00
	вшанування пам’яті полеглих воїнів у російсько-українській війні

	8
	Оновлення парку спеціалізованої техніки та обладнання до неї для здійснення заходів з належного благоустрою міста, у тому числі: 
	IV квартал 2021,

2022-2024
	ДЖКГта КБ/ КП «Автотра-нссервіс», МЦ «Благоустрій», КП «БДВК»
	бюджет міської терито-ріальної громади


	0,00
	5746,00
	11100,00
	7220,00
	24066,00
	Оновлення парку спеціалізованої техніки комунальних підприємств для забезпечення належного утримання об’єктів та елементів благоустрою

	8.1
	виключено
	

	8.2
	виключено
	

	8.3
	фронтальний навантажувач 
	ДЖКГта КБ/, МЦ «Благоус-трій»
	бюджет міської терито-ріальної громади
	0,00
	2175,00
	0,00
	0,00
	2175,00
	Оновлення парку спеціалізованої техніки комунальних підприємств для забезпечення належного утримання об’єктів та елементів благоустрою

	8.4
	машина дорожня комбінована МДК
	
	
	0,00
	2971,00
	0,00
	7000,00
	9971,00
	

	8.5
	виключено
	

	8.6
	причеп 2ПТС-6
	ДЖКГ та КБ/ МЦ «Благоус-трій»
	бюджет міської терито-ріальної громади


	0,00
	220,00
	0,00
	220,00
	440,00
	

	8.7
	навісний піскорозкидувач
	
	
	0,00
	380,00
	0,00
	0,00
	380,00
	

	8.8
	підйомник автомобільний гідравлічний (автовишка) з робочою платформою (робоча висота 18-24 м)
	
	
	0,00
	0,00
	5500,00
	0,00
	5500,00
	

	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк вико-нання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінан-сування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	IV квартал 2021
	2022
	2023
	2024
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8.9
	виключено
	

	8.10
	вакуумно – підмітальна машина
	ДЖКГ та КБ/ 
КП «Автотранс-сервіс», 
	бюджет міської терито-ріальної громади
	0,00
	0,00
	5200,00
	0,00
	5200,00
	

	8.11
	подрібнювач гілок
	ДЖКГ та КБ/ МЦ «Благоус-трій»
	
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	300,00
	

	8.12
	косарка садова подрібнювач (мульчер) на трактор – 2 од.
	
	
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	100,00
	

	9
	Будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста, у тому числі:
	2023-2024
	
	
	0,00
	0,00
	670,00
	700,00
	1370,00
	Оновлення стел при в’їздах у місто 

	9.1
	придбання оригінальної стели або придбання будівельних матеріалів, необхідних для виготовлення оригінальної стели та робіт по її виготовленню та встановленню
	0,00
	0,00
	670,00
	700,00
	1370,00
	

	10
	Придбання та встановлення громадських вбиральнь
	2023-2024
	ДЖКГ та КБ/ МЦ «Благоус-трій»
	бюджет міської терито-ріальної громади
	0,00
	0,00
	2000,00
	1000,00
	3000,00
	Організація громадських 

вбиральнь на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади

	11
	Створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - зведення огорожі підрядним способом, придбання будівельних та інших матеріалів
	2023
	
	
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	400,00
	Облаштування безкоштовної стоянки для транспорту

	РАЗОМ по програмі
	14085,45
	75934,49
	116218,13
	76276,06
	282514,13
	Х


__________________________________________________________

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	І етап виконання програми
	ІІ етап (20_-20_ роки)
	ІІІ етап (20_-20_ роки)

	
	
	
	
	IV квартал 2021 рік
	2022 рік
	2023рік
	2024 рік
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	І. Показники витрат

	1
	Загальний обсяг витрат для реалізації програми
	тис.грн
	207169,79
	14085,45
	75934,49
	116218,13
	76276,06
	0
	0

	2
	Загальний обсяг витрат на утримання дорожньо – мостового господарства
	тис.грн
	55552,29
	3474,19
	30675,00
	57669,00
	20434,10
	0
	0

	3
	Загальний обсяг витрат на виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів
	тис.грн
	48 474,19
	3474,19
	28 000,0
	55100,00
	18600,00
	0
	0

	4
	Загальний обсяг витрат на санітарне очищення міста
	тис.грн
	22511,8
	2630,7
	6304,3
	7176,06
	9865,08
	0
	0

	5
	Загальний обсяг витрат на регулювання чисельності безпритульних тварин
	тис.грн
	1044,0
	174,0
	180,0
	500,00
	190,0
	0
	0

	6
	Загальний обсяг витрат на забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення
	тис.грн
	5455,23
	725,13
	1576,70
	1576,70
	1576,70
	0
	0

	7
	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного озеленення
	тис.грн
	4120,77
	510,77
	1250,00
	1400,00
	1800,00
	0
	0

	8
	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста
	тис.грн
	4450,00
	100,00
	1450,00
	3450,00
	1700,00
	0
	0

	9
	Загальний обсяг витрат на оновлення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з належного благоустрою міста
	тис.грн
	15746,00
	0,00
	5746,00
	11100,00
	7220,00
	0
	0

	10
	Загальний обсяг витрат на будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста
	тис.грн
	1000,00
	0,00
	0,00
	670,00
	700,00
	0
	0

	11
	Загальний обсяг витрат на придбання та встановлення громадських вбиральнь
	тис.грн
	0,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	1000,00
	0
	0

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	І етап виконання програми
	ІІ етап (20_-20_ роки)
	ІІІ етап (20_-20_ роки)

	
	
	
	
	IV квартал 2021 рік
	2022 рік
	2023рік
	2024 рік
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	12
	Обсяг витрат на створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - зведення огорожі підрядним способом, придбання будівельних та інших матеріалів
	тис.грн
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	0,00
	0
	0

	ІІ Показники продукту

	1
	Загальна протяжність вулично – дорожньої мережі
	км.
	127,504
	127,504
	127,504
	127,504
	127,504
	0
	0

	2
	Обсяг капітального, поточного або ямкового ремонту доріг та тротуарів, що планується виконати
	м2
	28 436,7
	2838,00
	15939,7
	34125,5
	11836
	0
	0

	3
	Кількість заходів, що планується провести по санітарному очищенню міста
	од.
	20
	5
	5
	5
	5
	0
	0

	4
	Кількість собак, які планується стерилізувати
	од.
	600
	150
	150
	150
	150
	0
	0

	5
	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення 
	км
	140
	137,89
	137,89
	139
	140
	0
	0

	6
	Кількість заходів, що планується провести для забезпечення належного озеленення міста
	од.
	12
	3
	3
	3
	3
	0
	0

	7
	Загальна площа причалів, парків, скверів та зелених зон яка потребує утримання та благоустрою
	м2
	106,7
	106,7
	106,7
	9859,7
	9859,7
	0
	0

	8
	Кількість одиниць техніки, що планується придбати
	од
	7
	0
	4
	4
	2
	0
	0

	9
	Кількість стел на в’їздах в місто 
	од
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	10
	Кількість громадських вбиральнь, що планується придбати та встановити
	од
	0
	0
	0
	4
	2
	0
	0

	11
	Кількість площадок, що планується облаштувати для безкоштовного відстою транспортних засобів
	од
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	ІІІ Показники ефективності

	1
	Середня сума витрат на утримання дорожньо-мостового господарства на 1 км дорожньо – мостового господарства
	тис.грн
	435,69
	27,25
	240,58
	452,29
	160,26
	0
	0

	2
	Середня вартість капітального, поточного та ямкового  ремонту доріг та тротуарів
	тис.грн
	1,70
	1,22
	1,76
	1,69
	1,72
	0
	0

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	І етап виконання програми
	ІІ етап (20_-20_ роки)
	ІІІ етап (20_-20_ роки)

	
	
	
	
	IV квартал 2021 рік
	2022 рік
	2023рік
	2024 рік
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати по санітарному очищенню міста
	тис.грн
	1125,59
	526,14
	1260,86
	1435,21
	1973,02
	0
	0

	4
	Середні витрати на стерилізацію безпритульних тварин
	тис. грн.
	1,74
	1,16
	1,20
	3,33
	1,27
	0
	0

	5
	Середні витрати на утримання 1 км. мереж вуличного освітлення
	тис. грн
	38,96
	5,25
	11,43
	11,34
	11,26
	0
	0

	6
	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати для забезпечення належного озеленення
	тис.грн
	343,40
	170,26
	416,67
	466,67
	600,00
	0
	0

	7
	Середні витрати на утримання та благоустрій 1 кв.м. площі причалів парків, скверів та зелених зон
	 тис.грн 
	41,71
	0,94
	13,59
	0,35
	0,17
	0
	0

	8
	Середня вартість 1 одиниці техніки, що планується придбати
	тис.грн
	2249,43
	0,00
	1436,50
	2775,00
	3610,00
	0
	0

	9
	Середні витрати на будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста
	тис.грн
	500,00
	0,00
	0,00
	670,00
	700,00
	0
	0

	10
	Середні витрати на придбання та встановлення 1 одиниці громадської вбиральні
	тис.грн
	0
	0
	0
	500,00
	500,00
	0
	0

	11
	Середні витрати на створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - зведення огорожі підрядним способом, придбання будівельних та інших матеріалів
	тис.грн
	0
	0
	0
	400,00
	0,00
	0
	0

	ІV. Показники якості

	1
	Динаміка росту обсягу видатків на благоустрій міста 
	%
	0
	0
	100
	53,05
	-34,95
	0
	0

	2
	Динаміка змін обсягу проведення робіт  з капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів у порівняні до попереднього року
	%
	0
	0
	100
	114,09
	-65,31
	0
	0

	3
	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	4
	Динаміка виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин у порівняні до попереднього року 
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	І етап виконання програми
	ІІ етап (20_-20_ роки)
	ІІІ етап (20_-20_ роки)

	
	
	
	
	IV квартал 2021 рік
	2022 рік
	2023рік
	2024 рік
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Відсоток ліній зовнішнього освітлення, що планується утримувати у порівняні до існуючих
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	6
	Динаміка оновлення парку спеціалізованої техніки у порівняні до попереднього року
	%
	100
	0
	100
	100,00
	50,00
	0
	0

	7
	Динаміка проведення робіт з будівництва, модернізації, ремонту та утримання стел міста у порівняні до попереднього року
	%
	100
	0
	0
	100
	100
	0
	0


Примітка:
1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

_______________________________________________________________
Додаток 3

до цільової програми «Благоустрій території міста Білгород – Дністровського на ІV квартал 2021 -2024 роки»
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

	Джерела фінансування
	Етапи виконання програми
	Всього обсяг фінансування

	
	І
	ІІ
	ІІІ
	

	
	IV квартал 2021 року
	2022 рік
	2023 рік
	2024 рік
	20__-20__ роки
	20__-20__ роки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:
	14085,45
	75934,49
	116218,13
	76276,06
	-
	-
	282514,13

	державний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00

	обласний бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00

	бюджет міської територіальної громади 
	14085,45
	75934,49
	116218,13
	76276,06
	-
	-
	282514,13


_______________________________________________________________
Додаток 


до рішення Білгород-Дністровської міської ради 





від _____________ №____





9                                                                                       продовження додатку





Додаток 1 


до цільової програми «Благоустрій території міста Білгород – Дністровського на ІV квартал 2021 -2024 роки»








Додаток 2


до цільової програми «Благоустрій території міста Білгород – Дністровського на ІV квартал 2021, 2022 -2024 роки»








                                                                        20                                          продовження додатку








